MJC 학생 진로·취업 상태진단 및 맞춤형 취업지원 시스템 개발 계획서

-문항 DNA 기반 상태분류 · 지원연계 · 통계관리 PWA (v0.2)-

작성 기준일: 2026년 8월 27일  |  계획안 v0.1 + 개발 제안서 v0.2 반영  |  학생지원처 AI융합진로지원센터

1. 추진 배경 및 목적

명지전문대학의 통합 취업역량 개발 운영 FLOW는 학생을 프로그램 참여자로만 관리하는 방식에서 벗어나, 현재 상태·취업의사·목표·준비수준에 따라 지원경로를 다르게 설계하는 체계를 지향한다. 이를 위해 학생이 직접 입력한 설문·자격·진단정보를 표준화된 규칙으로 분류하고, 그 결과를 상담·프로그램으로 즉시 연결하는 데이터 기반 플랫폼을 개발한다. 본 시스템의 1차 목적은 심리검사처럼 정확한 성향을 진단하는 것이 아니라, 구직의사가 높고 취업시기가 임박한 학생을 Level 3 이상으로 조기 식별하여 취업지원으로 연결하는 것이다.

| 시스템 성격 | 심리검사가 아닌 취업지원 운영용 분류모형 — 지원 대상자 발굴·분류·연계 |
| --- | --- |
| 개발 형태 | 신규 독립 PWA (모바일 우선, Vite + React + TypeScript) |
| 판정 엔진 | 사전 정의 배점·Gate·Filter·Action 규칙 기반 결정론적 판정 (AI API 불요) |
| 데이터 저장 | Firebase Firestore — 학생별·학기별 누적 (문서키 “2026-2_학번”) + 수정이력 |
| 지원 연계 | Level·취약영역별 잡카페 진로/취업컨설턴트·부서 프로그램 자동 연결 |
| 관리 기능 | 관리자 통계·필터, 추천활동 등록·수정, 설문·자격증 원자료 Excel 다운로드 |

※ 본 시스템은 기존 자유전공 학과추천 PWA(MJC-CAT)와 별개의 신규 독립 시스템으로 개발하며, 기존 시스템의 저장소·데이터·배포는 일절 변경하지 않음. 검증된 UI·코드 패턴만 새 저장소로 복사해 재사용함.

2. 개발 원칙

| ① 구직활성도 중심 | 일반 진단문항보다 실제 취업의사·취업시기·지원수용성을 Level 판정에 더 크게 반영 |
| --- | --- |
| ② 결정론적 판정 | AI API 없이 배점·Gate 규칙만으로 동일 응답에는 항상 동일한 Level 1~4 산출 |
| ③ 원자료 보존 | 분석점수와 별개로 학생이 선택한 설문값·자격증 상태를 모두 그대로 저장 |
| ④ 분류와 지원 연결 | Level 판정에서 끝내지 않고 취약영역 → 추천활동 코드 → 상담·프로그램까지 연결 |
| ⑤ 관리자 조정 가능 | 추천활동·상담유형·노출기간·우선순위는 관리자 화면에서 직접 등록·수정 |
| ⑥ 버전관리 | 문항·배점·판정기준은 버전으로 고정하여 학기·연도 간 데이터 비교 가능성 확보 |

3. 진단 구조 및 배점 체계

시스템은 세 층의 데이터를 서로 다른 역할로 활용한다. 기본 설문은 구직활성도(JAS) 산출과 대상자 발굴의 핵심 자료, 보조 진단문항(24~30개)은 “왜 현재 단계에 머물러 있는지”를 설명하고 추천활동을 세분화하는 보조 자료, 자격·경험 데이터는 실전취업 가능성 판단과 취업자산 관리 자료(점수 환산 없이 원자료 보존)로 사용한다.

3-1. 기본 설문 배점표 (v0.1 확정안 — 초기값)

| 구분 | 설문항목 | 선택값 | 배점(안) | 역할 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 진로방향 | 취업 / 진학·창업 / 미정 | 30 / 5 / 0 | SCORE + GATE |
| 1 | 취업 희망시기 | 졸업 전·3개월 / 6개월 / 1년 / 기타 | 20 / 16 / 8 / 3 | SCORE + GATE |
| 2 | 취업준비 의지 | 바로 시작 / 천천히 / 미정 | 20 / 10 / 0 | SCORE |
| 3 | 학교지원 여부 | 적극적으로 / 필요할 때 / 혼자 | 15 / 8 / 0 | SCORE + ACTION |
| 3 | 정부지원 연계의향 | 활용 / 잘 모름 / 관심 없음 | 10 / 5 / 0 | SCORE + FILTER |
| 3 | 상담 희망 | 희망 / 미희망 | 5 / 0 | SCORE + ACTION |
| 구직활성도(JAS) 만점 — 6개 항목 합산 | 100점 |

※ 예시: 취업(30) + 바로 시작(20) + 적극적 학교지원(15) + 6개월 이내(16) + 정부지원 활용(10) + 상담 희망(5) = 96점. 자격증·입사지원서가 부족해도 구직의사가 매우 높은 학생으로 보아 Level 3 이상 대상으로 설계함.

3-2. 점수화하지 않는 항목 (FILTER·분류·원자료 전용)

| 희망지역 | 서울/경기/인천/기타 — 채용처·프로그램 매칭 FILTER |
| --- | --- |
| 전공연계 여부 | 전공진출형(Y) / 방향전환형(N) 지원경로 분류 |
| 희망직무 | 직무별 대상자 검색, 채용공고·상담 매칭 |
| 정보열람 동의 | 접근 권한 판단용 — Level 점수에 반영하지 않음 (별도 Consent 관리) |
| 자격증 상세 | 보유/준비 중/목표 상태를 원자료로 보존 (점수 환산 금지) |

3-3. 3대 지표

| 지표 | 의미 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| JAS 구직활성도 | 취업의사·긴급도·학교지원 수용성·정부지원 의향 | Level 판정의 핵심 (가장 높은 비중) |
| JRS 취업준비도 | 희망직무, 자격·경험, 입사지원서, 채용탐색 등 | Level 3과 Level 4 구분 |
| CDS 진로발달도 | 자기이해·직무정보·역량준비·실행행동 (진단문항) | 취약영역·추천행동 정교화 |

4. Level 판정 체계

Level은 단순 총점 순위가 아니라 지원 단계를 의미한다. 특히 Level 3은 취업준비가 완성된 학생이 아니라, 취업의사가 높아 대학의 적극적인 취업지원이 필요한 학생으로 정의한다.

| Level | 단계 정의 | 주요 판정 조건(안) | 기본 연계 |
| --- | --- | --- | --- |
| Level 1 | 진로탐색 | 진로방향 미정 또는 진로목표·자기이해가 낮고 구직활성도가 낮은 상태 | 잡카페 진로컨설턴트 |
| Level 2 | 진로설정 | 진로방향은 있으나 희망직무·산업·전공연계 방향을 더 구체화해야 하는 상태 | 잡카페 진로컨설턴트 |
| Level 3 | 취업준비 | 진로방향=취업 Gate 충족 + JAS 70점 이상(기준안) + 졸업 전~6개월 이내 취업의사 | 잡카페 취업컨설턴트 |
| Level 4 | 실전취업 | Level 3 조건 + 목표직무 구체화 + 최근 채용탐색/입사지원서/직무역량 등 실전 준비신호 | 잡카페 취업컨설턴트 |

※ 진학·창업 등 비취업 방향 학생은 Level 3~4로 자동 승급하지 않고 Level 1~2 + 별도 진학/창업 Route Tag로 관리하며, 학생 결과지에도 진학/창업 전용 안내 템플릿을 노출함.

4-1. 보조 진단문항 DNA 속성

| 속성 | 예시 | 활용 |
| --- | --- | --- |
| questionId | Q08 | 문항 고유번호 |
| domain / subDomain | 진로방향 / 목표직무 구체성 | 영역별 점수 산출·세부 취약영역 분석 |
| weight | 1.5 | 문항 중요도 반영 |
| gate / critical | G2 / true | 단계 진입 필수조건·핵심문항 여부 |
| filterCode | ACTIVE_JOB_SEEKER | 대상자 분류 |
| actionCode | JOB_TARGET_SETTING | 추천활동 Master 연결 |
| version | MJC-CDI-1.0 | 연도·학기 비교 및 변경이력 관리 (규칙 세트는 MJC-DNA vX.X) |

5. 추천활동 연계 및 학생 결과 화면

추천은 생성형 AI가 임의로 만드는 방식이 아니라, 부서가 사전에 등록한 Recommendation Master에서 Level·취약영역·학생조건을 조회하여 반환하는 방식으로 설계한다. 실제 운영하지 않는 프로그램이 학생에게 노출되는 문제를 원천 차단한다.

5-1. Recommendation Master 관리 필드

| recommendationCode | JOB_TARGET_SETTING 등 추천활동 고유코드 |
| --- | --- |
| 적용 Level · 취약영역 | 예: Level 2·3 / 직무정보·목표직무 구체성 |
| 활동명 · 담당 | 예: 잡카페 직무탐색 상담 / 진로컨설턴트 또는 취업컨설턴트 |
| 우선순위 | 1~5 (학생 결과지에는 상위 2~3개만 노출) |
| 학생 노출 설명 | 예: “희망직무를 1~2개로 구체화하고 준비계획을 세워보세요.” |
| 활성기간 · 활성여부 | 예: 2026-09-01 ~ 2026-12-31 / ON·OFF |

5-2. 학생 결과 화면 구성

| 현재 Level | Level 1~4 및 단계명 |
| --- | --- |
| 핵심 해석 | 왜 이 단계인지 2~3문장 (고정 템플릿) |
| 구직활성도 | 0~100점 + 간단한 시각 표시(게이지) |
| 보완영역 | 가장 낮거나 미충족한 1~2개 영역 |
| 추천 행동 | 관리자 승인 활동 중 우선순위 2~3개 |
| 상담 연결 | L1·L2 → 진로컨설턴트 / L3·L4 → 취업컨설턴트 |

※ 판정 알고리즘은 학생에게 노출하지 않으며, 결과 문구는 고정 템플릿만으로 운영 가능함. AI API는 선택적 설명 보조로만 검토하되 식별정보는 외부 모델로 전송하지 않음.

6. 관리자 기능 및 데이터 관리

6-1. 관리자 화면

| Dashboard | 전체 응답자, Level 분포, 구직활성도, 상담희망, 취업시기, 학과별 현황 |
| --- | --- |
| 대상자 필터 | Level, JAS, 학과, 학년, 희망시기, 희망지역, 전공연계, 직무, 상담희망, 정부지원 의향 |
| 학생 상세 | 설문 원응답, 자격증, 영역점수, Level 판정근거, 추천활동, 상담연계 상태 |
| 추천활동 관리 | 단계/영역별 활동 등록·수정·비활성화, 담당자, 노출기간, 우선순위 |
| 진단버전 관리 | 문항·배점·Gate 판정기준 버전 열람 및 새 버전 생성 |
| Excel 다운로드 | 현재 필터 결과 또는 전체 데이터를 시트별 원자료로 추출 |

6-2. Excel 다운로드 (실무관리 핵심 기능)

| 01_학생상태 | 학번, 성명, 학과, 학년, 학기, 진로방향, JAS·JRS·CDS, Level, 희망시기, 희망직무, 상담희망 |
| --- | --- |
| 02_설문원자료 | 모든 설문항목의 원 응답값, 응답일시, 수정일시, 설문버전 |
| 03_자격증현황 | 학번, 자격증명, 분류, 상태(보유/준비/목표), 취득/목표일, 비고 |
| 04_진단점수 | 문항별 원점수, 영역점수, Gate 통과여부, Critical 미충족, 진단버전 |
| 05_추천활동 | 학생별 추천코드, 활동명, 담당, 우선순위, 활성여부, 상담연계 상태 |

※ 자격증은 “1건 = 1행” Long Format으로 별도 Sheet 구성(쉼표 합치기 금지). 5개 Sheet는 xlsx 다중 시트 1파일로 제공하며 UTF-8 한글 호환을 유지함. 다운로드는 관리자 전용 + 로그 기록.

6-3. Firestore 데이터 모델 (8개 Collection)

| students | 학생 기본정보(학번·성명), 학과, 학년, 권한·식별정보 |
| --- | --- |
| surveyResponses | 학기별 기본 설문 원응답, JAS 산출값, 수정이력(history) |
| certifications | 학생별 자격증 단위 레코드 (보유/준비/목표) |
| diagnosticTests / diagnosticResults | 문항·DNA·배점·버전 / 문항응답·영역점수·JRS·CDS·Level·판정근거 |
| recommendationMaster / studentRecommendations | 추천활동 마스터 / 결과시점 적용 추천활동 스냅샷 |
| adminSettings | 학기, 기준점, 활성버전, 관리자 설정 |

※ 학기별 반복응답은 “2026-2_학번” 형태 문서키로 해당 학기 최신값을 업데이트하고, 변경이력은 history 하위 컬렉션(수정일시·이전값·설문버전)에 보존함. 무한 문서 생성 금지.

7. 개인정보 및 보안

- 정보열람 동의는 Level 점수에 반영하지 않는 별도 Consent 값으로 관리한다.

- 학생은 본인 결과만, 관리자는 인증된 권한 범위 내에서만 조회하며 Firebase Security Rules로 읽기·쓰기를 분리한다.

- 실명(학번·성명) 데이터 수집은 인증 체계(시범: Anonymous Auth + 재학생 학번 대조, 본 운영: 학내 SSO)와 Security Rules 강화를 완료한 후에만 개시한다.

- Excel 다운로드는 관리자 권한 전용으로 제한하고 다운로드 로그(일시·관리자·범위)를 남긴다.

- AI API를 도입하더라도 학번·성명 등 식별정보는 외부 모델로 전송하지 않으며, 외부 분석 도구(GA 등)는 연결하지 않는다.

8. 타당성 확보 및 버전 관리

본 시스템은 임상·심리검사가 아닌 운영용 분류모형이므로 통계적 타당성과 업무적 타당성을 함께 확보한다. 초기 배점·기준점은 v0.1 가설로 두고 실제 학생데이터와 상담성과로 보정하며, 보정은 개발이 아닌 운영 거버넌스(전문가 검토·파일럿 분석) 절차로만 수행한다.

| 1. 전문가 검토 | 설문 배점, 문항 DNA, Level 정의·추천활동 연결의 적절성 검토 |
| --- | --- |
| 2. 파일럿 운영 | 일부 학과/학년 대상 실제 입력 및 Level 분포 확인 |
| 3. 문항·규칙 분석 | 문항 반응, 영역 신뢰도, Level별 특성, 과도한 쏠림 여부 점검 |
| 4. 업무성과 검증 | L3·L4 학생의 상담 참여·입사지원·취업성과와 분류결과의 관련성 확인 |
| 5. 기준 보정 | JAS 컷오프, Level 4 조건, 가중치·추천규칙 조정 |
| 6. 버전 확정 | MJC-DNA v1.0으로 고정, 이후 변경은 신규 버전으로 관리 |

9. 개발 로드맵

| 단계 | 주요 산출물 | 센터 확정 필요 사항 |
| --- | --- | --- |
| STEP 1. 설계 확정 | 설문 DNA 설계표 · Level 규칙표 · Excel 컬럼 정의 | 문항·선택지·배점·JAS 컷오프 |
| STEP 2. 화면 설계 | 학생 입력·결과 및 관리자 Dashboard 와이어프레임 | 결과 문구·추천행동 형식 |
| STEP 3. Firebase 설계 | Collection · 문서키 · Security Rules | 인증 방식·권한 구조 |
| STEP 4. 핵심 개발 | 설문저장 · 판정엔진 · 결과화면 · 추천 Master | — (AI 없이 Level 재현 검증) |
| STEP 5. 관리자 기능 | 필터 · 통계 · 추천활동 관리 · Excel 다운로드 | Master 초기 목록 · Sheet 정의 |
| STEP 6. Pilot·보정 | 파일럿 데이터 분석 · 컷오프 조정 | 파일럿 대상 학과·학년 |
| STEP 7. 정식 운영 | MJC-DNA v1.0 고정 · 전학과 확대 | 운영·환류 체계 |

※ 착수 전 확정 필요 13건(문항·배점·컷오프·Master 목록·인증·문서키 등)은 개발 저장소의 살아있는 명세(CLAUDE.md) §12 체크리스트로 관리하며, 항목이 확정될 때마다 명세를 갱신함.

10. 기대효과

| 학생 | 복잡한 진단이 아닌 짧고 직관적인 입력으로 현재 단계와 바로 해야 할 행동 확인 |
| --- | --- |
| AI융합진로지원센터 | 높은 구직의사 학생 조기 발굴 → 진로·취업컨설턴트 우선 연결 |
| 학과/교수 | 학과별 Level 분포·진로방향·자격·희망직무 데이터 기반 맞춤형 학생지도 |
| 대학 | 지원 투입 → 상담 → 프로그램 → 입사지원 → 취업의 전주기 데이터 축적 |
| 성과관리 | 학기·연도별 취업지원 대상자·성과를 객관적 데이터로 분석·환류 |