MJC 학생 진로·취업 상태진단 및 맞춤형 취업지원 시스템 개발 제안(안)

-v0.1 계획안 수정·보완 및 개발 방식 제안 (v0.2)-

작성 기준일: 2026년 8월 27일  |  원본: 개발 계획안 v0.1  |  선행 자산: MJC-CAT (학과추천 진단 PWA)

1. 추진 개요

본 시스템은 기존 자유전공 학과추천 PWA(MJC-CAT)와 별개로 새로 개발하는 신규 독립 시스템이며, 기존 시스템은 일절 변경하지 않는다. 계획안 v0.1이 제시한 구직활성도 중심의 분류·지원연계 골격은 타당하여 그대로 유지하고, 본 제안은 개발 착수 전 보완이 필요한 12건과 선행 프로젝트 MJC-CAT 검증 자산 재사용 중심의 개발 방식을 담은 수정·보완안이다.

| 개발 형태 | 신규 독립 PWA — 모바일 우선 (Vite + React + TypeScript), MJC-CAT은 디자인·패턴 참조만 |
| --- | --- |
| 판정 엔진 | 사전 정의 배점·Gate·Filter·Action 규칙 기반 결정론적 Level 1~4 판정 (AI API 불요) |
| 데이터 저장 | Firebase Firestore — 학생별·학기별 누적 (문서키 “2026-2_학번” + 수정이력) |
| 지원 연계 | Level·취약영역에 따라 잡카페 진로/취업컨설턴트·부서 프로그램 자동 연결 |
| 개발 기반 | 선행 프로젝트 MJC-CAT의 검증 자산(UI·상태관리·CSV·CI) 재사용으로 공수 절감 |

2. 수정·보완 제안 사항

v0.1 검토 결과, 핵심 골격은 변경하지 않고 아래 4개 범주(1 명칭·버전 / 2 인증·보안 / 3 데이터·기능 / 4 개발 방식) 12건의 보완을 제안한다.

| 구분 | 보완 항목 | v0.1 계획안 | 수정·보완 제안(안) | 기대 효과 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 시스템 명칭 | 미정 (패밀리룩만 명시) | 가칭 MJC-READY 확정 후 결과지·안내물 표기 통일 | 브랜드 일관성 |
| 1 | 버전 코드 체계 | MJC-CDI / MJC-DNA 혼용 | 문항 세트 = MJC-CDI-x.x, 판정 규칙 세트 = MJC-DNA vX.X로 역할 분리 명문화 | 학기 간 비교 기반 |
| 2 | 학생 인증 방식 | 학번 자가입력 (위·변조 가능) | 시범: Anonymous Auth + 재학생 학번 대조 → 본 운영: 학내 SSO 연동 | 실명 데이터 신뢰성 |
| 2 | Security Rules | 관리자 read 임시 허용 상정 | 실명 수집 개시 전에 본인 문서 한정 읽기·관리자 권한 분리를 선행 적용 | 개인정보 보호 |
| 2 | 다운로드 감사 | 검토 항목으로만 언급 | Excel 다운로드 로그(일시·관리자·범위)를 v1.0 기본 기능에 포함 | 감사 대응 |
| 3 | Excel 추출 형식 | Sheet 5종 정의 (형식 미정) | xlsx 다중 시트 1파일 생성으로 확정 (UTF-8 한글 호환 유지) | 센터 실무 편의 |
| 3 | 진학·창업 Route | 관리용 Tag만 정의 | 학생 결과지에도 진학/창업 전용 안내 템플릿 추가 (취업 문구 오노출 방지) | 학생 경험 보호 |
| 3 | 데이터 거버넌스 | 규정 없음 | 배점 합계·추천코드 참조 무결성 자동 검증 스크립트를 CI 게이트로 상시 실행 | 조용한 오류 차단 |
| 3 | 응답 수정 이력 | “필요 시 history 보존” | history 하위 컬렉션 표준 스키마 확정 (수정일시·이전값·설문버전) | 데이터 신뢰성 |
| 4 | 학생 화면 UI | 신규 제작 상정 | MJC-CAT 공통 컴포넌트(헤더·STEP·게이지·모달) 이식 | 개발 기간 단축 |
| 4 | 결과지 PDF | 방식 미정 | window.print + 인쇄 전용 CSS (jsPDF 금지 — 한글 폰트 문제 회피) | 검증된 방식 |
| 4 | 품질 관리 | 별도 규정 없음 | 판정엔진 회귀 테스트(경계값 JAS 69/70 등) + 빌드 게이트 통과 후 배포 | 판정 재현성 보증 |
| 합계 — 수정·보완 제안 | 12건 |

→ 제안 요지

| 유지 — v0.1 핵심 골격 | 6대 설계원칙 · JAS 배점표 · Level 1~4 정의 · 추천활동 Master |
| --- | --- |
| 보완 — 12건 제안 | 명칭·버전 2건 · 인증·보안 3건 · 데이터·기능 4건 · 개발 방식 3건 |

※ 배점·컷오프 등 수치는 v0.1 안을 초기값으로 그대로 사용하며, 보정은 전문가 검토·파일럿 분석(운영 거버넌스)으로만 수행함. 수정·보완 제안은 총 12건임.

2-1. MJC-CAT 재사용 자산 및 적용 방식

선행 프로젝트 MJC-CAT(자유전공 학과추천 진단 PWA)에서 실운영으로 검증된 다음 자산을 새 저장소로 복사(이식)하여 개발 공수와 시행착오를 줄인다. 기존 시스템의 코드·데이터는 수정하지 않는다.

| 재사용 자산 | MJC-CAT 출처 | 적용 방식 | 기대 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 공통 UI 컴포넌트 | AppHeader · StepIndicator · 모달 | 패밀리룩 유지, 문안만 교체 | 화면 개발 단축 |
| 상태관리 패턴 | sessionState.ts | 키 컨벤션 mjc_ready_*로 교체 | 이어서 진행 검증 로직 |
| CSV 내보내기 | csvExport.ts (UTF-8 BOM) | xlsx 다중 시트로 확장 | Excel 한글 호환 |
| 데이터 거버넌스 | validate / build-data.mjs | 스키마 교체 후 CI 연결 | 무결성 자동 검증 |
| 인쇄 PDF 체계 | @media print 전용 문서 | 결과지 인쇄에 적용 | 한글 폰트 문제 회피 |
| CI/CD 워크플로 | deploy.yml (테스트→빌드) | 신규 저장소에 이식 | 배포 사고 예방 |

※ 재사용은 기존 코드를 새 저장소로 복사하는 방식으로만 진행하며, 기존 MJC-CAT의 저장소·데이터·Firebase·배포는 일절 변경하지 않음. 두 시스템은 완전 분리 운영함.

2-2. 개발 시 유의사항

- 실명(학번·성명) 데이터이므로 인증·Security Rules 강화 전에는 실제 학생 데이터 수집을 시작하지 않는다.

- 배점표·Level 규칙·문항 DNA는 개발자 임의 수정 금지 — 보정은 전문가 검토·파일럿 결과로만 수행하고 버전을 올린다.

- 추천활동은 부서가 등록한 Recommendation Master만 노출하며, AI API를 도입하더라도 식별정보는 외부 모델로 전송하지 않는다.

3. 개발 로드맵 및 확정 필요 사항

| 단계 | 주요 산출물 | 센터 확정 필요 사항 |
| --- | --- | --- |
| STEP 1. 설계 확정 | 설문 DNA 설계표 · Level 규칙표 · Excel 컬럼 정의 | 문항·선택지·배점·JAS 컷오프 (체크리스트 01~04) |
| STEP 2. 화면 설계 | 학생 입력·결과 및 관리자 Dashboard 와이어프레임 | 결과 문구·추천행동 형식 (07) |
| STEP 3. Firebase 설계 | Collection · 문서키 · Security Rules | 인증 방식·권한 구조 (10·11) |
| STEP 4. 핵심 개발 | 설문저장 · 판정엔진 · 결과화면 · 추천 Master | — (개발 진행 단계) |
| STEP 5. 관리자 기능 | 필터 · 통계 · 추천활동 관리 · Excel 다운로드 | Master 초기 목록 · Sheet 정의 (08·09) |
| STEP 6. Pilot·보정 | 파일럿 데이터 분석 · 컷오프 조정 | 파일럿 대상 학과·학년 |
| STEP 7. 정식 운영 | MJC-DNA v1.0 고정 · 전학과 확대 | 운영·환류 체계 |

본 제안(v0.2) 승인 시 STEP 1(설문 DNA 설계표 초안)부터 착수한다. 상세 명세는 개발 저장소의 CLAUDE.md(살아있는 명세)로 관리하며, 확정 필요 13건은 명세 §12 체크리스트와 연동한다.